Протокол совещания Аптеки Удмуртии и Стандарт-Н от 20.08.2019

Дерябина Ю.А.

Смирнов В.И.

Кобыляцкий А.Г.

1) Решить вопрос по отчету "Планы маркетинга" (срок 21.08)

2) Настроить отображение серии в активном чеке на кассах Фармации-3 (сделано)

3) Отказы от склада аптекам: я уточнил, все работает;

4) Отказы от поставщиков: мы поставщикам разослали письмо 2 месяца назад (см. вложение), пока шлют только  катрен  и протек, и то, по сути они просто подтверждают заказ,

по факту расхождений (отказов) нет.

5) Места хранения: для кассы сделать копию печатной формы "Товарный чек текущий", назвать её "Сборочный лист", добавить в неё печать мест хранения и настроить в фармации 3 (срок 22.08);

6) Пожелание фармации 3: сделать опционально для чеков по наличке обязательный ввод суммы от покупателя, чтобы случайно не отбивали (заявка 944326, срок 16.09)

7) Служебная записка от Сергея Чикурова по льготе (заявка 944132, на рассмотрении);

8) Бронирование:

8.1) Ошибка при оплате по банк терминалу, если происходит бронирование (заявка 943300, срок 26.08);

8.2) На кассе убрать мигание, если есть отложенный чек (срок 22.08);

новые пожелания (заявка 944168, на рассмотрении)

8.3) Поиск в отложенных чеках по номеру телефона, будет вводится в строке комментарий

8.4)  В отложенном чеке вывести поля:

№ заказа - обязательно для заполнения

Комментарий - для занесения телефона или ФИО

данные будут вводится на этапе формирования чека, с возможностью редактирования

9) В аптеках для льготного товара проверить, что есть по льготному товару только 1 группа "льгота" и никаких других. Список аптек: 55, 216, 100, 51, 218, Фармация 1, Фармация 3, Фармация 170. (заявка 944169, срок 22.08)

у  всех  есть  группа  "региональная  льгота",  но  не  все  ею

пользуются,  нужно написать письмо аптекам, чтобы все переключились на

неё.